# Acta de Constitución de Proyecto

Integrantes:

- Alisson Condoy

- Luis Fernando Cordova

- Juan Pablo Landi

| Empresa: | Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Reto UTPL |
| Tipo de proyecto: | Desarrollo de una plataforma web y móvil para la gestión de talento humano, control de asistencia, permisos, vacaciones y evaluación de desempeño mediante indicadores KPI. |
| Patrocinador: | UTPL |
| Dueño del Producto: | Área de Talento Humano / Recursos Humanos. |
| Gerente de Proyecto: |  |
| Scrum Master: |  |

Propósito del documento

Este documento define la descripción general del proyecto, sus objetivos, alcance preliminar y las partes interesadas. Asimismo, autoriza formalmente el inicio del proyecto TALENT TRACK 2.0, estableciendo los criterios de éxito, riesgos iniciales y beneficios esperados.

Propósito / Justificación del Proyecto:

El crecimiento acelerado de las tecnologías de la información ha impulsado a las organizaciones a modernizar la gestión de su talento humano, buscando optimizar procesos, mejorar la productividad y tomar decisiones basadas en datos confiables. Actualmente, muchas empresas aún realizan el control de asistencia, permisos, vacaciones y evaluación del desempeño de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que genera inconsistencias, pérdida de información y retrasos en los procesos administrativos. El proyecto TALENT TRACK 2.0 surge como una solución tecnológica integral que permitirá automatizar el control horario, centralizar la información del personal, gestionar permisos y vacaciones, y medir el desempeño mediante indicadores KPI configurables, facilitando así una gestión eficiente, moderna y escalable del talento humano.

Objetivos Generales del Proyecto:

Desarrollar una plataforma web y móvil que permita automatizar y optimizar los procesos de gestión de talento humano, control de asistencia, permisos, vacaciones y evaluación del desempeño, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones en las organizaciones.

Breve descripción del proyecto:

TALENT TRACK 2.0 es una plataforma digital orientada a empresas y organizaciones que requieren controlar la presencia de su personal, gestionar permisos y vacaciones, y medir el rendimiento laboral mediante indicadores clave de desempeño (KPI). La solución permitirá a los empleados registrar su asistencia mediante aplicación móvil o web, a los gestores aprobar solicitudes de permisos y vacaciones, y a los administradores de RRHH configurar reglas de jornada, KPI y reportes, todo desde un entorno centralizado, seguro y escalable.

Alcance preliminar del proyecto (qué se hará y qué no):

Incluye - Registro y administración de empresas y unidades organizacionales. - Gestión de empleados, puestos y departamentos. - Control de asistencia (check-in / check-out) vía web y app móvil. - Gestión de permisos, vacaciones y ausencias con flujo de aprobación. - Configuración y medición de indicadores KPI. - Generación de reportes y dashboards de RRHH. - Integración con sistemas externos mediante API REST. - Gestión de roles y permisos de usuario. - Almacenamiento de información en la nube. No Incluye - Módulo financiero o de nómina. - Gestión contable o presupuestaria. - Facturación electrónica. - Hardware biométrico especializado. - Procesos médicos u ocupacionales.

| Resultados esperados del proyecto / Beneficios: |  |
| --- | --- |
| - Automatización del control de asistencia y talento humano. - Reducción de errores administrativos. - Centralización de la información del personal. - Mejora en la toma de decisiones mediante KPI y dashboards. - Optimización de los procesos de Recursos Humanos. - Acceso a información en tiempo real, 24/7. |  |
| Requisitos de alto nivel del proyecto: |  |
| Requisito | Criterio de Éxito |
| El sistema debe permitir registrar, modificar y eliminar usuarios con diferentes roles (administrador, responsable de RRHH, jefe de área y empleado). | Los usuarios pueden gestionar cuentas y roles sin errores y conforme a los perfiles definidos. |
| El sistema debe permitir registrar y administrar la información del personal (datos personales, cargo, dependencia y estado laboral). | La información del personal se almacena de forma segura y se actualiza correctamente. |
| El sistema debe permitir el control de asistencia mediante registro de ingreso y salida desde web y aplicación móvil. | Los registros de asistencia se generan correctamente y pueden ser consultados en tiempo real. |
| El sistema debe permitir gestionar permisos, vacaciones y ausencias con flujos de aprobación. | Las solicitudes pueden ser creadas, aprobadas o rechazadas correctamente. |
| El sistema debe permitir generar reportes e indicadores KPI relacionados con asistencia y desempeño. | Los reportes y KPI se generan de manera automática y con información confiable. |
| El sistema debe generar alertas automáticas relacionadas con atrasos, ausencias y vencimientos. | Las alertas se notifican oportunamente a los usuarios correspondientes. |
| El sistema debe estar disponible para su uso mediante navegador web y aplicación móvil. | El sistema es accesible desde distintos dispositivos sin fallos críticos. |
| Hitos |  |
| - Contextualización y análisis del entorno en el que se desarrollará el sistema TALENT TRACK 2.0. - Identificación y documentación de los procesos preliminares de gestión de talento humano. - Levantamiento de necesidades generales del sistema por parte de los usuarios involucrados. - Elaboración del Documento de Visión del proyecto. - Elaboración del Documento de Requisitos del Usuario. - Elaboración del Documento de Requisitos del Sistema (funcionales y no funcionales). - Diseño de la arquitectura y documentación técnica del sistema. - Implementación de la solución tecnológica propuesta. - Ejecución de pruebas funcionales y de aceptación del sistema. - Cierre formal del proyecto y entrega de la solución. |  |
| Riesgos iniciales y supuestos |  |
| - Que durante el desarrollo del proyecto se presenten retrasos respecto a lo planificado. - Que algunos módulos del sistema no funcionen correctamente durante la implementación inicial. - Que la información no se registre correctamente en el repositorio del sistema. - Falta de apoyo y compromiso de las principales partes interesadas. - Objetivos poco claros, contradictorios o cambios en los objetivos durante la ejecución del proyecto. - Fallas en la comunicación interna y externa del equipo de trabajo. - Mala estimación de tiempos para el desarrollo de las actividades. - Insuficiente gestión y control de los riesgos del proyecto. - Deficiencias en el control de calidad del sistema. - Baja motivación del equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto. |  |
| Costo Preliminar Estimado / Presupuesto |  |

| Interesados en el proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Cargo | Rol | Teléfono | Email |
| Interesado | Cargo | Rol | Teléfono | Email |
| Responsable de Talento Humano | Encargado de la gestión integral del personal, incluyendo registro de colaboradores, control de información laboral, evaluación de desempeño y seguimiento de procesos de talento humano. | Tiene acceso a todos los módulos del sistema Talent Track 2.0. | N/A | N/A |
| Analista de Talento Humano | Ejecuta actividades de registro, actualización y consulta de información de empleados, apoyo en procesos de evaluación de desempeño y generación de reportes. | Tiene acceso a los módulos funcionales del sistema según su rol. | N/A | N/A |
| Alta Dirección | Supervisa y toma decisiones estratégicas relacionadas con la gestión del talento humano, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Tiene acceso a reportes gerenciales y paneles de control del sistema. | N/A | N/A |
| Empleados de la organización | Colaboradores de la institución que interactúan con el sistema para consultar información personal, postular a vacantes internas y recibir evaluaciones de desempeño. | Tiene acceso limitado a los módulos de autoservicio del sistema. | N/A | N/A |
| Administrador del Sistema | Responsable de la administración técnica del sistema, gestión de usuarios, roles, permisos y mantenimiento de la plataforma. | Tiene acceso total para la configuración y mantenimiento del sistema. | N/A | N/A |

| Autorización de proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|  | Patrocinador |  |  |
|  | Patrocinador |  |  |